建设工程施工招标文件

(公开招标)

工程名称:杭州萧山技师学院2-3号教学楼真石漆改造工程

招标人:         杭州萧山技师学院     (盖章)

法定代表人或其委托代理人:              (签字或盖章)

招标代理机构:  浙江省房地产管理咨询有限公司  (盖章)

法定代表人或其委托代理人:              (签字或盖章)

日期:2018年 9月

一、前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 杭州萧山技师学院2-3号教学楼真石漆改造工程 |
|  | 招标人 | 杭州萧山技师学院 |
| 2 | 建设地点 | 萧山区通惠南路448号 |
|  | 批准文号 | / |
|  | 设计单位 | / |
| 3 | 建设规模 | / |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 本次招标概算 | 15.8738万元 |
| 5 | 质量标准 | 合格（符合工程施工质量验收规范标准） |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 施工图范围内的全部工程 |
|  | 标段划分 | 一个标段 |
| 7 | 工期要求 | 30日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质等级 | 萧山区内的建筑工程施工总承包三级及以上 |
|  | 项目负责人资格 | 具备建筑工程二级及以上注册建造师 |
| 10 | 资格审查方法 | 符合报名要求的潜在投标人全部入围 |
| 11 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| 12 | 投标担保金额 | 保证金：10000元 形式：现金（开标现场递交） |
|  | 招标文件及 相关资料成本费 | 资料工本费：200元/本（不予退还） |
| 13 | 踏勘现场 投标预备会 | 不集中进行，如有疑问请致电0571—83731873 联系人：俞女士 |
| 14 | 投标承诺书 | 一份正本，二份副本 |
| 15 | 报名地址及日期 | 地址：杭州市萧山区南和城6-1-2501 时间：2018年9月11日 上午 09:00——11：30，下午13:30——16:30 |
| 16 | 开标地址及日期 | 地点：杭州萧山技师学院广聚楼三楼会议室 时间：2018年9月14日上午09:30时 |
| 17 | 评标标准及方法 | 简易评标法 |
| 18 | 履约担保金额 | 中标后投标保证金直接转为履约担保金 |

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日二天前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

二、投标须知

1、本工程要求投标人资质等级为萧山区内的建筑工程施工总承包三级及以上的独立法人。项目负责人资格为：建筑工程二级及以上注册建造师。

2、为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应在递交投标文件截止时间前提交一笔不少于本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金壹万元，并作为其投标的一部分。投标保证金必须采用现金形式。投标人不按要求提交保证金的，该投标文件将被拒绝。

2.1 有下列情况者投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

②投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

③接到中标通知书后拒绝签订合同；

④中标人未能在招标文件规定的时间内向招标人提交履约担保；

⑤投标人无故放弃中标的。

2.2各投标人未中标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金交入财务，在合同协议书签署后中标人的投标保证金转为履约担保金，具体内容根据有关规定在签订合同时明确。

3、中标人按有关规定签订合同并按前附表18项规定提交履约担保金。

4、招标人将按前附表第13项所述投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容等所有资料，均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要等内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

三、招标要求：

1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，根据中标价一次性 (固定总价) 包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。设计变更工程量同意按实调整，但均按中标让利率让利。

2、本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔转包造价5%以上10%以下的罚款。

3、中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。

4、报价依据：

（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。

( 2 )最高限价和风险控制价由招标人确定，本工程招标控制价为158738元；最高限价为招标控制价的92 % ，即 146039元；风险控制价为招标控制价的88%，即 139689元。招标控制价、最高限价、风险控制价、投标报价、中标基准价，若涉及到角的均取整数到元（四舍五入）。

（3）投标报价大于最高限价者，作无效标处理。中标价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向招标人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（ 采用现金、汇票或支票） ，风险保证金至工程竣工（ 交工） 验收合格后5日内退还。

（4）本工程标底编制依据《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及省、市、区现行有关造价管理文件，材料土建执行《杭州市建设工程造价信息》2018年第7期萧山区建材价格（未列材料执行杭州相应信息价）、浙江省建设工程价格信息2018年第7期（未列材料执行前几期信息价）。

5、工期要求：本工程工期要求为30日历天，延误每天按中标造价的万分之 五 进行索赔，最高不超过中标造价的百分之 五。

6、工程质量标准：

（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。

（2）本工程竣工验收结论报告由五方主体（包括业主方、监理方、设计方、勘测方、施工方）共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。

7、安全文明施工要求

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

8、投标文件要求：

（1）投标文件组成如下：A投标承诺书；B投标人诚信承诺书；C工程结算承诺书；D项目负责人的建造师注册证书复印件；投标文件一式三份，正本一份，副本二份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件右上角须清楚注明“正本”或“副本”。

（2）投标文件的装订、密封。投标人应将一个标段的所有投标文件密封在密封袋里，投标文件密封袋上应注明工程名称。投标文件密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法定单位公章。

（3）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。

（4）投投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数3家，招标人将依法重新组织招标。

（5）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a、逾期送达的或者未送达指定地点的；

b、未按招标文件要求密封的。

（6）投标文件有下列情况作无效标书处理：

a、数据书写不清、难以辩认，或涂改后未盖单位公章；

b、未按招标文件要求做出承诺的；

c、投标承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d、投标文件未按要求填写或密封的；

e、投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

f、擅自更换已经资格审查合格的项目负责人；

g、投标文件附有招标人不能接受的条件；

h、注册建造师有其他中标（尚未开工）或在建工程；

i、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

j、投标报价与招标文件不符的；

9、开标：

（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

（2）各投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。参加开标会议人员应随带并现场提供本人身份证件原件，授权委托人需提供法定代表人授权委托书（格式详见附件3）原件。未带齐以上所需资料或所需资料不符合要求的视作无效标处理。

（3）投标人应参加开标会议人员未准时参加开标会议的作无效标处理。

（4）开标程序：开标会议由招标人及招标代理机构主持。

10、其他要求：

（1）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。

（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（3）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。

（4）本工程由招标人、监督部门代表，组成评标委员会处理招标中有异议的问题。

（5）订立书面合同30日内，中标人应当将合同送相关部门备案。

（6）确定中标后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。

四、评标方法和标准

本工程采用简易评标法，即是以投标文件能满足招标文件的实质性要求，且投标报价最接近中标基准价的投标人为中标候选人。

具体步骤：

1、中标基准价的确定

中标基准价＝ 招标控制价×（ １—Ｋ） ，其中Ｋ 由招标人代表在开标会上从 8 %— 12  %的范围内，按0.5%的间隔设置，共设 9个点，随机抽取三个点的算术平均值（ 可重复抽取，小数点后保留二位，四舍五入） 。

2、由招标人代表随机抽取投标人代表对投标文件进行密封情况检查，宣布密封情况检查通过的各投标人的投标报价及相关内容。

3、对投标报价绝对值最接近中标基价的前2家投标人进行应到会代表身份检查及投标文件评审。先由招标人进行应到会代表身份检查（按签到先后时间的逆顺序），检查通过进入投标文件评审；若有不符合要求的，依次递补至2家，直到产生有排序的投标人2名。评标委员会对投标人按其有效投标报价与中标基准价之差绝对值最小、次小进行排序。排序第一的为中标候选人。

当出现并列时，抽签确定排序（先由招标人在开标现场的50个签号中随机抽取一个基准号，再由并列的投标人按应到会身份的核验顺序抽取排序号，并按并列投标人抽取的排序号与招标人抽取的基准号之差的绝对值最小、次小依次对并列投标人进行排序。抽签箱中放置50个签号，抽取的号码仍放回抽签箱，签号可重复。当排序号与中签号之差的绝对值相同时，由投标人按上述办法在50个签号中再次抽取排序号，直至确定排序为止）。

4、评标委员会在评标过程中发现相关资质、资格、业绩等证明资料存在疑问的，应当对投标人进行询标。

5、当符合招标文件要求的有效投标人不能满足每标段一家时，不予推荐中标候选人并否决所有投标。

6、招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人因放弃中标，因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法（违规）行为等情况，不符合中标条件的，招标人应当重新招标。

7、招标人应当自开标结束起三日内，在学校官网上公示中标候选人，公示期不少于三个工作日。

五、工程款支付及结算

1、付款方式：工程竣工验收合格经审计后付合同价的90%，并退回履约保证金，余款10%待质保期一年满后无质量问题一次性付清（不计息）。

2、工程结算按中标价及优惠条件结合变更联系单进行结算。

3、工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。

4、招标后工程量清单（招标控制价）异议的处理方法：

六、参照的法律法规及地方规定

工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、《招投标法实施条例》、建设部第89号令、7部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设招投标等的有关规定执行。项目负责人的管理根据《萧山区建设施工企业项目经理管理办法（试行）》的通知要求执行。

严肃招标质疑、投诉行为。招标人依法受理质疑，区招管办及相关行业管理部门依法受理招标投诉。对招标文件有异议的应当在投标截止日2日前以书面形式向招标人提出，招标人在收到质疑之日起3日内作出答复；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复，投诉人对答复不满意的，应当在收到招标人答复后10日内向区招管办或相关行业管理部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。违反以上规定的质疑、投诉不予受理。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担相应的经济赔偿责任，情况恶劣者将依法追究其法律责任。

附件1：

投 标 承 诺 书

致招标人:

我方决定参加贵方的                   工程的投标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮         %，

即           元；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。

2、一旦我方中标，我方保证在        日历天内完成并移交本工程，质量达到  合格 标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为          ，资格等级         ，证书编号          。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人(单位盖章)：

承诺人的法定代表人 (印章或签字)：

年   月  日

附件2：

投标人诚信承诺书

招标人：

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的，不提供虚假材料；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；

3、我方不存在招标公告备注（其他说明）中影响招投标公开、公平、公正的情形；

4、项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；

5、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

6、我方没有向招标人、代理机构等采用非法手段谋取中标；

7、若我方中标，将严格按照规定时间与建设单位签订合同；

8、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、行政监督部门作出的取消投标资格、中标资格。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月    日

附件3：

授 权 委 托 书

(开标现场查验时使用)

本授权委托书声明：我 （姓名 ）   系   （投标人名称）   法定代表人，现授权委托          （投标人名称）       的 （姓  名）     为我公司参加                                               工程投标活动的授权委托代理人。在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理期限：自     年   月   日至     年   月   日止

（本委托书应与受托人身份证件一并出示）

代理人： （签字）  性别：     年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：         年       月       日

附件4

工程结算承诺书

（招标人）：

若我单位中标承建                   项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及萧山区政府性投资管理的有关规定，以区政府投资审价中心或区审计局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月    日